## Slide 1: Copilot Skills 課級共用與集中管理機制
研究結果與 POC 提案
CIM 課｜2026 年 10 月
Notes: 大家好，今天報告「Copilot Skills 課級共用與集中管理機制」的研究結果和 POC。 我會依序說明：現況問題、技術調查、方案比較、建議架構、版本可視化，最後是 POC 進度、時程和需要的支援，最後有一段實際操作 Demo。 整體大約 20 分鐘，Demo 約 8 分鐘。

## Slide 2: 一頁看懂建議方案
GitLab 發版
共用 repo 是唯一來源，打 tag 才會發佈
自動同步
登入時與每天自動同步到每個人的電腦
兩個 IDE 共用
VS 與 VS Code 讀同一份，所有專案都能用
自動回報
每台電腦回報版本，儀表板看誰落後
結論 採「課級共用集中管理＋專案專屬各自管理」分層架構；POC 程式已完成，通過 60 項情境測試。
Notes: 先講結論。整個方案是四個動作串起來： 第一，GitLab 上建一個共用 repo，是唯一來源，維護者打 tag 才算正式發版。 第二，每台電腦有一支同步程式，登入時和每天自動把最新版同步下來，不用大家手動更新。 第三，同步到的位置是 VS 和 VS Code 都會讀的使用者目錄，所以一份 skill 兩個 IDE、所有專案都能用。 第四，每台電腦同步完會回報版本，儀表板就能看出誰落後、誰同步失敗、誰沒安裝。 POC 的程式已經寫好，在模擬環境跑過 60 項情境測試全部通過，接下來要在公司電腦上實測。

## Slide 3: 現況問題與研究目標
現況問題
各自安裝
每個人自己找、自己裝，新人上手慢
重複維護
同一份規範散落在各專案與個人電腦
版本不一致
沒人知道誰用哪一版、誰沒有更新
研究目標
1
評估用內部 GitLab 建立共用 skill repository
2
比較集中管理與專案獨立管理的優缺點
3
掌握每個人的版本，知道誰沒更新
4
POC 驗證安裝、更新與版本管理機制
Notes: 目前大家用 Copilot skills 的狀況有三個問題。 一是各自安裝：每個人自己找、自己裝，新人不知道有哪些可以用。 二是重複維護：同一份規範可能同時存在好幾個專案和好幾台電腦裡，改一次要改很多地方。 三是版本不一致：現在沒有辦法知道誰用的是哪一版、誰還沒更新。 所以這次研究有四個目標（念右邊四項），最後要提出適合 CIM 課的架構，並展示一套能實際運作的自動同步方案。

## Slide 4: 技術調查：兩個 IDE 的共同交集
讀取位置 | VS Code | VS 2026
專案層級 | .github/skills/ 等 3 處 | 相同
個人層級 | ~/.copilot/skills/ 等 3 處 | 相同
額外路徑設定 | chat.agentSkillsLocations | 無對應設定
組織層級派送 | 無 | 無
資料來源：VS Code 官方文件、Microsoft Learn（2026-10 查證）
交集只有個人目錄
以 ~/.copilot/skills 為核心
VS 沒有額外路徑設定
必須把檔案實際放進去
官方沒有組織層級派送
公司用 GitLab，需要自建
Notes: 技術調查最關鍵的是：VS Code 和 Visual Studio 會從哪裡讀 skill。 兩邊都支援專案層級（放在 repo 的 .github/skills）和個人層級（放在使用者目錄的 .copilot/skills）。 個人層級是唯一跨兩個 IDE、又跨所有專案的位置，所以整個架構以它為核心。 另外兩個發現：VS Code 可以設定額外路徑，但 Visual Studio 沒有，所以不能用「設定指向共用資料夾」的方式，必須把檔案實際放進去。 第三，目前官方沒有組織層級派送 skill 的機制，Visual Studio 團隊也說要等 GitHub 支援後才會評估；而且我們用的是內部 GitLab，所以派送和版本管理必須自己做。

## Slide 5: 五種管理方式比較
評估項目 | A 專案獨立 | B 集中＋同步 | C Submodule | D Plugin 市集 | E 網路磁碟
同時支援 VS 與 VS Code | ○ | ○ | ○ | × | △
跨專案共用 | × | ○ | △ | ○ | ○
改一次全課生效 | × | ○ | × | ○ | ○
知道誰沒更新 | × | ○ | × | × | ×
試用頻道與回滾 | △ | ○ | ○ | △ | ×
離線可用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
官方支援程度 | 正式 | 正式 | 正式 | 預覽 | 未知
建議 B 為主（課級共用）、A 為輔（專案專屬）；D 持續觀察，C、E 不建議
Notes: 我們比較了五種做法。 A 是每個專案自己放，跟程式碼一起版控，但同一份規範要複製到很多專案，也無法知道誰用哪一版。 B 是集中在 GitLab，再自動同步到每個人的使用者目錄，這是唯一在所有項目都打圈的方案，特別是「知道誰沒更新」。 C 是用 git submodule 掛到每個專案，管理成本高。 D 是 VS Code 的 Agent Plugins 市集，介面不錯，但還是預覽功能，而且 Visual Studio 不支援。 E 是放網路磁碟再建符號連結，看起來最簡單，但需要特殊權限、離線就不能用，也沒辦法回滾。 建議 B 為主、A 為輔；D 每季觀察，等正式化、VS 也支援時再評估。

## Slide 6: 建議架構：三層分工
課級共用
放哪裡
GitLab 共用 repo → 自動同步到 ~/.copilot/skills/cim-*
誰維護
Skills 維護小組
例子
程式規範、commit 規範、code review
專案專屬
放哪裡
專案 repo 的 .github/skills/，跟程式碼一起版控
誰維護
專案成員
例子
部署步驟、特定設備協定
個人
放哪裡
~/.copilot/skills/，名稱不加 cim- 前綴
誰維護
個人
例子
個人習慣、試驗中的 skill
怎麼決定？ 只跟一個專案有關 → 專案｜全課都會用 → 共用 repo｜試驗中 → 個人，成熟後發 MR
Notes: 具體的架構是分三層。 第一層是課級共用，放在 GitLab 共用 repo，自動同步到每個人電腦，由 Skills 維護小組負責，例如程式規範、commit 規範、code review 清單。 第二層是專案專屬，放在專案自己的 .github/skills，跟著程式碼走，例如這個系統的部署步驟。 第三層是個人，放在自己的使用者目錄，只要名稱不加 cim- 前綴，同步程式就不會動它。 判斷原則很簡單：只跟一個專案有關就放專案；全課都會用就進共用 repo；還在試驗就先放個人，用得順再發 MR。

## Slide 7: 整體架構
內部 GitLab
cim-copilot-skills
CI 檢查、打 tag 發版
每台電腦的同步程式
cim-skills-sync.ps1
工作排程：登入＋每天
~/.copilot/skills
cim-* 共用 skill
個人 skill 共存不受影響
心跳收集
共用資料夾或 HTTP 服務
每台電腦一個 JSON
版本儀表板
每天自動產生 HTML／CSV
落後、失敗、未安裝
Visual
Studio
VS Code
只拉 tag
比對複製
兩個 IDE 都讀
回報版本與狀態
彙整
Notes: 這是整體架構，上排是 skill 的流向，下排是版本資訊的流向。 上排：GitLab 是唯一來源，每台電腦的同步程式只拉已經發版的 tag，比對內容後複製到使用者目錄的 .copilot/skills，VS 和 VS Code 都從這裡讀。 下排：同步程式每次執行完都回報一份心跳，寫到共用資料夾或 HTTP 服務，每天自動彙整成儀表板，就能看出誰落後、誰失敗、誰沒安裝。 整套不需要系統管理員權限，也不依賴任何預覽功能。

## Slide 8: 同步流程：每次執行做什麼
1
取得鎖
同一台電腦同時只會有一個同步在跑
2
git fetch
連不上 GitLab 就保留現有版本並回報
3
決定版本
指定版本 → 釘選版本 → beta → 最新 tag
4
比對 hash
只新增、更新、移除真的有變動的 skill
5
保護本機
被改過先備份再還原；個人 skill 不碰
6
回報心跳
版本、狀態、IDE 版本寫到共用位置
什麼時候執行
登入後 2 分鐘
等 VPN 和網路就緒
每天 09:30
隨機延遲 0～30 分鐘
隨時手動
一行指令立即同步
不需要系統管理員權限
Notes: 同步程式每次執行做六件事。 先取得鎖，避免登入和每日排程撞在一起時同時跑兩個。 接著 git fetch，如果連不上 GitLab，例如在家沒連 VPN，就保留現有版本，並回報同步失敗。 決定要裝哪一版：預設是最新的正式 tag；維護者可以用 beta 頻道試 main；排查問題時可以釘選舊版。 然後用 hash 比對，只動真的有變的 skill。 如果發現有人在本機改了共用 skill，會先備份再還原成官方版本；沒有 cim- 前綴的個人 skill 完全不碰。 最後回報心跳。執行時機是登入後兩分鐘、每天早上，以及隨時手動，全程不需要系統管理員權限。

## Slide 9: 各種狀況都有對應
本機被修改
備份到 backup 資料夾，還原官方版本並回報
改名或刪除
舊的自動移除，新的自動加入
GitLab 連不上
保留現有版本，儀表板標記同步失敗
個人 skill
沒有 cim- 前綴，同步程式完全不碰
需要回滾
全課發修正版；個人可以釘選版本
工具本身更新
同步程式跟著 tag 自動更新自己
Notes: 實務上一定會遇到各種狀況，POC 都有設計對應的處理，也都測過。 有人在本機改了共用 skill：會備份起來，還原官方版本，並在儀表板上標示，我們可以了解他想改什麼，也許值得發 MR。 上游改名或刪除 skill：每台電腦會自動移除舊的、加入新的。 GitLab 連不上：保留現有版本照常使用，連上後自動更新。 個人 skill：不會被動到。 需要回滾：全課層級是發一個修正版，不刪 tag；個人可以暫時釘選舊版。 同步程式本身有更新：會跟著 tag 自動更新，不用大家重裝。

## Slide 10: 誰沒更新，一眼看出來
每台電腦每次同步都回報
帳號與電腦名稱
安裝的版本與頻道
同步狀態與失敗原因
是否被本機修改
VS Code／Copilot／VS 版本
搭配成員名單，連「沒安裝」的人也找得出來
版本儀表板（示意畫面）
最新版 v1.2.0
狀態 | 姓名 | 版本 | 最後回報
未安裝 | 王小明 | — | —
同步失敗 | 林大同 | v1.1.0 | 10/12
落後 | 陳小華 | v1.1.0 | 10/13
太久未回報 | 張 三 | v1.2.0 | 10/08
釘選 | 李 四 | v1.1.0 | 10/13
最新 | 周小美 | v1.2.0 | 10/13
Notes: 這頁回答「怎麼知道誰沒更新」。 GitLab 只看得到誰存取過 repo，看不到每台電腦實際裝哪一版，所以改成每台電腦每次同步完主動回報一份心跳，內容有帳號、電腦、版本、同步狀態、有沒有被本機修改，以及 IDE 版本。 再搭配一份成員名單，連完全沒安裝的人也找得出來。 右邊是儀表板的示意畫面，依嚴重度排序：未安裝、同步失敗、落後、太久沒回報、刻意釘選、最新。每天自動產生，主管打開共用資料夾的 HTML 就能看，也可以匯出 CSV。 收集的資料只有帳號、電腦名稱、版本和狀態，不包含任何程式碼或對話內容。

## Slide 11: 治理：從提案到全課生效
1
開分支修改
先在自己的
IDE 測試
2
發 MR
CI 檢查格式
與機密
3
審核
CODEOWNERS
維護者
4
合併 main
beta 頻道
試用 1～3 天
5
打 tag
更新 VERSION
與 CHANGELOG
6
全課更新
自動同步
課內公告
權限
全課 Reporter（可讀即可同步）
貢獻者 Developer｜維護小組 Maintainer
main 分支與 v* tag 都受保護
版本規則（SemVer）
MAJOR：刪除或改名 skill
MINOR：新增 skill 或新能力
PATCH：修正文字或錯誤
Notes: 共用 skill 等於發佈到每個人的電腦，所以一定要有流程。 任何人都可以開分支修改，先在自己的 IDE 測試，再發 MR。 MR 會自動跑 CI，檢查格式、命名，也會掃描有沒有寫入密碼或 token。 由 CODEOWNERS 或維護者審核後合併到 main，先給 beta 頻道的人試用一到三天。 沒問題再打 tag 正式發版，全課下次同步就會自動更新，同時在課內公告重點。 權限上，全課只需要 Reporter 讀取權限就能同步；main 和 tag 都設保護，只有維護者能發版。版本號遵循 SemVer。

## Slide 12: POC 進度
60/60
自動化情境測試通過
0
PowerShell 5.1 相容性問題
18
POC 檔案：同步、安裝、儀表板、CI、範例 skill
已在模擬環境驗證
安裝、更新、回滾、beta 頻道
本機修改的還原與備份
斷線處理、同時執行保護
儀表板分類、CI 擋下錯誤
待公司電腦實測
Windows 工作排程器
GitLab 登入（Git Credential Manager）
共用資料夾寫入
VS／VS Code 實際讀取，VS 2022 是否支援
Notes: POC 的程式已經完成，包含同步、安裝、移除、儀表板、CI 檢查和三個範例 skill，一共 18 個檔案。 我在模擬環境用一個本機 Git repo 當作 GitLab，跑了 60 項自動化情境測試，全部通過；也用工具檢查過和 Windows 內建的 PowerShell 5.1 相容。 還沒驗證的是需要公司環境的部分：工作排程器、GitLab 登入、共用資料夾寫入，以及最重要的——IDE 實際讀不讀得到，特別是 VS 2022 有沒有支援。這些排在第一週。

## Slide 13: 驗收指標
≤ 5 分鐘
新成員安裝
一行指令，免系統管理員權限
≥ 90%
發版後 24 小時內更新
以儀表板的版本分布計算
100%
成員狀態可見
包含沒有安裝的人
≤ 1 天
回滾全課生效
發修正版後隔天儀表板確認
0 次
因同步中斷開發
兩週試行期間統計
Notes: POC 用五個指標驗收。 新成員五分鐘內裝好，不需要管理員權限；發版後 24 小時內，有開機的電腦九成以上更新完成；儀表板能看到百分之百成員的狀態，包含沒裝的人；出問題時一個工作天內全課回滾；兩週試行期間，不能有任何一次因為同步造成開發中斷。

## Slide 14: 五週時程
W1
前提驗證
問 IT、盤點 IDE 版本、實機驗證（特別是 VS 2022）
產出
驗證紀錄
W2
建立 repo
權限與 CI、放入 2～3 個真正需要的 skill
產出
v1.0.0 發版
W3
工具定版
跑完 19 項測試案例，調整公司環境設定
產出
測試紀錄
W4
開始試行
架設心跳收集與儀表板，3～5 人試用
產出
儀表板上線
W5
結案提報
發版兩次、回滾演練、整理報告
產出
報告與 Demo
Notes: 時程抓五週。 第一週最重要，先把前提確認清楚：問 IT 能不能執行腳本和排程、盤點大家的 IDE 版本，並實機確認 IDE 讀得到 skill，特別是 VS 2022。 第二週建立 GitLab repo 和權限，放進兩三個課內真正需要的 skill，發第一版。 第三週在自己的電腦跑完 19 項測試案例，依公司環境調整。 第四週架好心跳收集和儀表板，找三到五位同仁試用。 第五週在試行期間發版兩次、做一次回滾演練，然後整理報告和 Demo。

## Slide 15: 風險與對策
風險 | 對策
VS 2022 可能不支援 skills | 第一週優先驗證；不支援則評估升級 VS 2026，或先把關鍵規範放 copilot-instructions.md
公司限制 PowerShell 腳本 | 先問 IT；必要時對腳本簽章，或改用公司的軟體派送工具
防毒／EDR 攔截背景程式 | 事先報備；在儀表板監看同步失敗比例
GitLab 憑證過期，有人長期沒更新 | 儀表板標示同步失敗，一行指令即可重新登入
skill 品質不佳，誤導 Copilot | MR 審核＋beta 試用期；skill 內寫明不確定時要詢問
Notes: 五個主要風險。 最大的是 VS 2022：官方文件目前寫的都是 VS 2026，如果課內還有不少人用 VS 2022，第一週要先實測。不支援的話，評估升級時程，或先把最關鍵的規範放進 copilot-instructions.md 當過渡。 第二、三個是公司環境：PowerShell 腳本和背景程式可能被群組原則或防毒擋住，所以第一週就要問 IT。 第四個是 GitLab 憑證過期，會讓某些人一直沒更新，但這正好是儀表板能抓出來的。 最後是 skill 本身的品質，用 MR 審核和 beta 試用期來把關。

## Slide 16: Demo 流程（約 8 分鐘）
1
新人安裝
乾淨電腦執行 install.ps1，一分鐘內完成
2
VS Code 使用
輸入 /skills，請它寫 commit message
3
Visual Studio 使用
問同樣的問題，同一份 skill
4
正式發版
合併 MR、打 tag v1.1.0
5
自動更新
觸發排程，日誌顯示 updated
6
看儀表板
落後、同步失敗、未安裝一目了然
7
本機修改
改共用 skill 後同步：還原、備份、回報
8
回滾
設定釘選版本，退回上一版
Notes: 接下來 Demo，照這八個步驟： 1. 在乾淨的電腦執行安裝程式。 2. 在 VS Code 輸入 /skills 確認看得到，請它寫 commit message。 3. 切到 Visual Studio 問同樣的問題，證明是同一份 skill。 4. 在 GitLab 合併一個 MR、打 tag。 5. 手動觸發排程，看日誌顯示更新。 6. 打開儀表板，看落後、失敗、未安裝的人。 7. 在本機故意改一個共用 skill 再同步，看它被還原、備份並回報。 8. 最後示範釘選版本回滾。 （Demo 前準備：一台乾淨的測試電腦或測試帳號、GitLab repo 已發 v1.0.0、準備好 v1.1.0 的 MR、儀表板預先放幾份不同狀態的心跳。）

## Slide 17: 需要的支援與下一步
指定 2～3 位 Skills 維護者
一個全課可寫入的共用資料夾，或一台內部小伺服器
建立 GitLab 專案 cim-copilot-skills
3～5 位試行成員（含 VS 與 VS Code 使用者）
IT 確認 PowerShell 執行原則、工作排程與防毒
下一步
核准後第一週完成前提驗證，第五週提出試行結果與正式導入建議
Q & A
Notes: 最後是需要的支援：指定兩到三位維護者；一個全課可以寫入的共用資料夾，或一台內部小伺服器收集心跳；建立 GitLab 專案；三到五位試行成員，VS 和 VS Code 的使用者都要有；以及請 IT 確認 PowerShell、排程和防毒的規定。 如果今天核准，第一週就開始做前提驗證，第五週回報試行結果和正式導入建議。 以上，請大家指教。